Результаты

заседания Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»

7 октября 2025г.

| № п./п. | Наименование члена Союза | Рассматриваемый вопрос | Решение Дисциплинарного комитета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "БратКом-групп" ИНН 7726445683 Реестровый номер 1177 Внеплановая проверка № 2669-ВП 6 октября 2025г. Объект городского заказа «Школа на 600 мест, р-н Богородское, ул. Тюменская, влд. 5» | обращение Департамента градостроительной политики города Москвы от 11.09.2025 № ДГП-03-8703/24-26 | Рассмотрев обращение Департамента градостроительной политики города Москвы от 11.09.2025 № ДГП-03-8703/24-26, с учетом результатов проведенной в период с 03.10.2025 по 06.10.2025 в отношении Общества с ограниченной ответственностью "БратКом-групп" внеплановой проверки (№ 2669-ВП) исполнения обязательств, предусмотренных календарно-сетевым графиком выполнения работ, Дисциплинарный комитет Союза отмечает недостаточность предпринимаемых ООО "БратКом-групп" действий, направленных на исполнение обязательств, предусмотренных календарно-сетевым графиком выполнения работ по строительству объекта городского заказа «Школа на 600 мест, р-н Богородское, ул. Тюменская, влд. 5». Принимая во внимание, что отдельные виды работ по строительству объекта городского заказа не завершены в рамках утвержденных сроков (начало/окончание) выполнения работ РЕШИЛИ: 1. Привлечь Общество с ограниченной ответственностью "БратКом-групп" к дисциплинарной ответственности. 2. Применить к Обществу с ограниченной ответственностью "БратКом-групп" меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 3. Обратиться в Контрольный комитет Союза «Первая Национальная» с предложением проведения в первой декаде декабря 2025г. внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью "БратКом-групп" на предмет завершения всех работ по строительству объекта городского заказа «Школа на 600 мест, р-н Богородское, ул. Тюменская, влд. 5». Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержалось» - 0. Решение принято единогласно. |