**Результаты**

**заседания Дисциплинарного комитета Союза «Первая Национальная Организация Строителей»**

**26 июня 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование члена Союза** | **Рассматриваемый вопрос** | **Решение Дисциплинарного комитета** |
| 1 | **Публичное акционерное общество "МОСПРОМСТРОЙ"**  ИНН 7710034310 | Обращение Комитета государственного строительного надзора города Москвы от 01.06.2018г. **№СРО-4429/18-(0)-1** на действия члена Союза «Первая Национальная» | Всесторонне изучив обстоятельства дела, оценив степень влияния допущенного нарушения на безопасность объекта капитального строительства, приняв во внимание что выявленное нарушение устранено  **РЕШИЛИ**:  1. В связи с отсутствием оснований, меры дисциплинарного воздействия к Публичному акционерному обществу «МОСПРОМСТРОЙ» **не применять**.  2. Дисциплинарное производство по делу о нарушениях Публичным акционерным обществом «МОСПРОМСТРОЙ» при строительстве объекта капитального строительства обязательных требований - **прекратить**.  *Голосовали:*  *«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержалось» - 0.*  Решение принято единогласно. |
| 2 | **АО "НПО "ЛЭМЗ"**  ИНН 7713357824 | Обращение Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 31.05.2018г. **№17699-Г/3/3.3-18** на действия члена Союза «Первая Национальная» | Рассмотрев обстоятельства дела, принимая во внимание объяснения представителя АО "НПО "ЛЭМЗ", оценив степень возможного влияния выявленных нарушений на безопасность объекта капитального строительства  **РЕШИЛИ**:  1. Меры дисциплинарного воздействия к АО "НПО "ЛЭМЗ" **не применять.**  2. Дисциплинарное производство по делу о нарушениях АО "НПО "ЛЭМЗ" при строительстве объекта капитального строительства обязательных требований - **прекратить**.  3. Обратить внимание АО "НПО "ЛЭМЗ" на обязательность выполнения в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, организации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  4. Обратить внимание АО "НПО "ЛЭМЗ" на вопросы организации строительства, соблюдения технологии выполнения работ, своевременное оформление обязательных документов, сопровождающих строительство, а также свидетельствующих о проведении контроля качества и фиксирующих его результаты.  *Голосовали:*  *«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержалось» - 0.*  Решение принято единогласно. |
| 3 | **ФГУП "РСУ" Управления Делами Президента Российской Федерации"**  ИНН 7704008538 | Обращение Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 04.06.2018г. **№17909-Г/3/3.3-18** на действия члена Союза «Первая Национальная» | Рассмотрев материалы дела, приняв во внимание, что изменения проекта касающиеся отсутствия металлических колонн марки К 1-65 в осях Б-В/3-7 на отм. 0.000 и выполнения перегородки первого этажа в осях 2-7/Г из пенобетонных блоков вместо предусмотренной проектом ж/б стены согласовано авторским надзором, что в откорректированную проектную документацию, которая будет передана в экспертизу внесены указанные изменения проекта  **РЕШИЛИ**:  1. Меры дисциплинарного воздействия к ФГУП "РСУ" Управления Делами Президента Российской Федерации" **не применять**.  2. Дисциплинарное производство по делу о нарушениях ФГУП "РСУ" Управления Делами Президента Российской Федерации" при строительстве объекта капитального строительства обязательных требований - **прекратить**.  3. Указать ФГУП "РСУ" Управления Делами Президента Российской Федерации" на обязательность соблюдения, при выполнении процесса строительства, параметров и качественных характеристик объекта капитального строительства, установленных проектной документацией.  4. Обязать ФГУП "РСУ" Управления Делами Президента Российской Федерации" известить Союз «Первая Национальная» о сроках окончания корректировки проекта.  *Голосовали:*  *«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержалось» - 0.*  Решение принято единогласно. |
| 4 | **АО "НПО "ЛЭМЗ"**  ИНН 7713357824 | Обращение Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 21.06.2018г. **№20027-Г/3/3.3-18** на действия члена Союза «Первая Национальная» | Рассмотрев обстоятельства дела, принимая во внимание объяснения представителя АО "НПО "ЛЭМЗ" по фактам применения материалов отличных от указанных в проекте и гарантии последующего согласования примененных материалов  **РЕШИЛИ**:  1. Меры дисциплинарного воздействия к АО "НПО "ЛЭМЗ" **не применять.**  2. Дисциплинарное производство по делу о нарушениях АО "НПО "ЛЭМЗ" при строительстве объекта капитального строительства обязательных требований - **прекратить**.  3. Обратить внимание АО "НПО "ЛЭМЗ" на обязательность выполнения в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, организации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  4. Союзу «Первая Национальная» взять на контроль устранение нарушений.  *Голосовали:*  *«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержалось» - 0.*  Решение принято единогласно. |
| 5 | **Федеральное государственное унитарное предприятие "Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта"**  ИНН 7704019160 | Обращение Центрального управления Ростехнадзора от 07.06.2018г. **№01-24/15634** на действия члена Союза «Первая Национальная» | Всесторонне изучив обстоятельства дела, оценив возможную степень влияния допущенных нарушений на безопасность объекта капитального строительства  **РЕШИЛИ**:  1. Привлечь ФГУП "Дирекция Программы" к дисциплинарной ответственности.  2. Применить к ФГУП "Дирекция Программы" меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**.  3. Дисциплинарное производство по делу о нарушениях ФГУП "Дирекция Программы" при строительстве объекта капитального строительства обязательных требований - **прекратить**.  4. Указать ФГУП "Дирекция Программы" на необходимость повышения результативности осуществляемого им строительного контроля.  *Голосовали:*  *«за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержалось» - 0.*  Решение принято единогласно. |